# 德州正图广告有限公司室内外形象宣传画制作项目（部分验收）

# 竣工环境保护验收意见

2023年2月10日，德州正图广告有限公司组织召开了室内外形象宣传画制作项目（部分验收）竣工环境保护验收会，参加验收会的有监测单位山东德信检测技术服务有限公司的代表和特邀的2名专家，成立了验收工作组（名单附后）。验收工作组严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行了验收。

验收组现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料，建设单位对项目建设及环保执行情况、项目竣工环境保护验收（监测）报告主要内容进行了汇报，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

德州正图广告有限公司年室内外形象宣传画制作项目（部分验收）位于山东省德州市德城区新华街道办事处新华工业园德州市鑫森木业有限公司院内项目性质为扩建，具体地理位置在北纬37°24′000″，东经116°19′4.800″。总建筑面积3400㎡。该项目属于新建，租赁德州市鑫森木业有限公司现有空置车间1座进行建设，租赁车间占地面积为3400m2，建筑面积3400m2。由企业根据实际市场需求分期建设，分期验收，实际生产规模为年产14万室内外形象宣传画，项目总投资400万元，环保投资15万元。

# 企业根据功能要求将综合车间划分为切割下料区、机加工区、喷绘区、危废间、办公室等区域。其中切割下料区位于车间内东南侧，喷绘区位于车间内东北侧，办公室位于车间内东南侧。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年1月，企业委托德州恒鑫环保咨询有限公司编制完成了《德州正图广告有限公司室内外形象宣传画制作项目环境影响报告表》，德州市德城区行政审批服务局于2022年2月28日对该项目环境影响报告表予以批复，批复文件号为德城审批报告表〔2022〕10号。项目开工时间2022年5月，项目竣工时间2022年12月2日。

（三）投资情况

项目实际总投资400万元，环保投资15万元。

（四）验收范围

年产14万平方米室内外形象宣传画生产线及其相应的环保处理设施。

二、工程变动情况

经现场勘查与分析，实际建设过程中项目的性质、地点、劳动定员、用水量等与环评文件一致，未出现变动；喷塑工序、固化工序由于市场原因本次验收未建设。由于本次验收为部分验收，实际建设过程中与环评阶段对比，生产规模、投资额、设备、原辅材料、固废种类等均有所变化。

- 产能：环评阶段设计产能为年产20万㎡室内外形象宣传画。由于市场原因，项目分期建设，分期验收，本次验收实际产能为年产14万㎡室内外形象宣传画。不属于重大变更。

- 2、投资额：总投资额由500万变更为400万，环保投资由18万变更为15万。不属于重大变更。

- 3、用电量：环评阶段预计年用电量为10万kwh，由于本次属于部分验收，实际年用电量为7万kwh。不属于重大变更。

- 4、天然气使用量：环评阶段年使用天然气15万m³，由于固化工序及喷塑工序未建设，天然气燃烧机未购置，实际不使用天然气。不属于重大变更。

- 5、喷塑工序及固化工序：由于市场需求及企业资金原因，喷塑工序及固化工序本次验收暂不建设，喷塑工序及固化工序外协。不属于重大变更。

- 6、原辅材料用量：环评阶段原辅材料年使用量为水性油墨10t、冷裱膜15t、喷绘布15t、写真纸12t、灯片15t、镀锌板10t、焊丝10t、塑粉10t；由于该项目分期建设，分期验收，实际原辅材料用量为水性油墨7t、冷裱膜10.5t、喷绘布10.5t、写真纸8.4t、灯片10.55t、镀锌板7t、焊丝1.4t。本次验收喷塑工序未建设，塑粉使用量为0.不属于重大变更。

- 7、生产设备：环评阶段主要购置开料机、激光切割机、激光雕刻机、二保焊机、喷塑流水线、喷绘机等主要设备43台，实际建设主要购置激光切割机、二班焊机、机械雕刻机、UV平板机、写真机等主要设备35台，由于市场需求及企业资金原因，喷塑流水线及天然气燃烧机未进行建设，喷塑及固化工序外协。实际建设中旗帜机减少1台、激光切割机减少4台、喷绘机减少14台，新增机械雕刻机7台、UV平板机5台，不属于重大变更。

- 8、废气治理设备：环评阶段喷塑工序产生的废气经自带多辊滤芯收尘系统处理后，引入一套布袋除尘系统处理后，通过1根 15m高排气筒P1有组织排放。天然气燃烧采用低氮燃烧技术，天然气燃烧后产生的废气同固化废气一起收集处理。喷绘工序、固化工序产生的废气经集气装置收集后，引入一套“过滤棉+活性炭吸附”装置处理后，通过1根15m 高排气筒P2有组织排放。由于市场需求及企业资金原因，喷塑工序及固化工序本次验收暂不建设，喷塑工序及固化工序外协，喷塑及固化工序废气不产生。喷绘工序产生的废气经集气装置收集后，引入一套“过滤棉+活性炭吸附”装置处理后，通过1根15m高排气筒P1有组织排放。不属于重大变更。

- 9、固体废物：环评阶段中有布袋除尘器集尘年产生量为0.243t/a，废滤芯年产生量为0.05t/a、多辊滤芯收集塑粉年产生量为2.43t/a、塑粉废包装物产生年产生量为0.01t/a。由于喷塑工序及布袋除尘器均未建设，无布袋除尘器集尘废滤芯、多辊滤芯收集塑粉、塑粉废包装物产生。环评阶段遗漏危险废物废油墨，企业生产过程中会产生废油墨，年产量为0.2t/a，生产工艺及产品种类未发生变化，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

该项目废水主要为生活污水。经化粪池处理后通过市政污水管网排放至德州太阳岛污水处理厂进行处理。

（二）废气

本项目有组织废气包括喷绘工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯废气。

无组织废气主要包括下料、焊接、焊口打磨产生的颗粒物废气及本项目未收集的颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯。

喷绘工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯经集气装置收集后，引入一套“过滤棉+活性炭吸附”装置处理后，通过1根15m高排气筒P1有组织排放；下料、焊接、焊口打磨产生的颗粒物废气经移动式焊烟净化器收集处理后，于厂界无组织排放。本项目未收集的颗粒物、VOCs苯、甲苯、二甲苯，于厂界无组织排放。

（三）噪声

- 本项目主要噪声源为生产设备产生的机械噪声，通过车间内合理布局、设备基础减震、建筑隔音、加强设备维护等措施进行降噪。

（四）固体废物

- 本项目固废包括一般工业固体废物、危险废物以及生活垃圾。

- 生活垃圾委托环卫部门定期清运；金属边角料、焊渣、边角料、不合格品为一般工业固体废物，收集后外售资源回收单位；废过滤棉、清洗剂废包装、废水性油墨桶、沾染油墨的废抹布属于危险废物HW49（900-041-49）、废活性炭属于危险废物HW49（900-039-49）、废清洗剂属于危险废物HW49（900-404-06），收集后在危废间暂存，并委托有资质单位进行处置。

四、环境保护设施调试结果

本次竣工环境保护验收监测时间为2022年12月18日、2022年12月19日，在此期间，主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，满足项目竣工环境保护工况要求。

1、废气

（1）有组织废气

本项目喷绘工序废气经集气装置收集后引入1套“过滤棉+活性炭”处理，通过P1排气筒排放。

经监测本项目P1经监测本项目喷绘工序排气筒VOCs排放最大浓度为3.12mg/m3，最大排放速率为0.018kg/h，苯排放最大浓度为0.272mg/m3，最大排放速率为0.0016kg/h；甲苯排放最大浓度为0.214mg/m3，最大排放速率为0.0012kg/h；二甲苯排放最大浓度为0.452mg/m3，最大排放速率为0.0026kg/h。VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放浓度及速率满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中排放限值要求（VOCs浓度:50mg/m3；速率:1.5kg/h；苯浓度:0.5mg/m3；速率:0.03kg/h；甲苯浓度:3mg/m3；速率:0.1kg/h；二甲苯浓度:10mg/m3；速率:0.4kg/h）。

本项目本次验收喷塑工序及固化工序外协，均未建设，无相关污染物排放。

（2）无组织废气

监测结果表明，在验收监测期间，项目无组织废气：颗粒物≤0.333mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m³）；VOCs≤0.84mg/m³，苯≤0.0506mg/m³，甲苯≤0.0624mg/m³，二甲苯≤0.0830mg/m³，满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3厂界无组织监控点浓度限值要求（VOCs≤2.0mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³、甲苯≤0.2mg/m³、苯≤0.1mg/m³）。

2、厂界噪声

验收监测期间，项目东厂界昼间噪声Leq在54~57dB(A) 之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB(A)）要求。

3、固体废物

经现场核查，该项目固体废物处置措施基本落实到位，固体废物得到了妥善处置。

五、工程对环境的影响

项目验收监测期间污染物达标排放，固废全部综合利用或无害化处理，项目建设对环境的影响较小。

- 验收结论

德州正图广告有限公司室内外形象宣传画制作项目（部分验收）环保手续齐全，建立了环境管理制度，项目主体工程及环境保护设施等总体按环评批复的要求建成，落实了环评批复中的各项环保要求，无重大变动，验收监测期间污染物达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、后续要求

完善环保管理制度、环保职责要求。加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息、验收负责人名单附后。

验收组

2023年2月10日